KLCN029 · Hướng dẫn cho nhóm

Kế hoạch hoàn thiện đề tài theo module

Đối chiếu đề cương của GVHD với sản phẩm hiện có trong repo. Mỗi module ghi rõ: đề cương yêu cầu gì, đã có gì, còn thiếu gì, làm từng bước ra sao, và khi nào thì được xem là xong.

Ngày lập: 13/10/2026 (tuần 9/12)

Hạn nộp: 08/11/2026

Thời gian còn lại: 26 ngày

Nhóm: Nguyễn Hữu Lộc · Dương Chí Khải · Lê Tâm Đắc

# Tổng quan

Đề tài là hệ thống hỗ trợ đánh giá và cải thiện CV. Đến nay, phần trích xuất CV đã làm sâu và có số đo chặt chẽ. Ngược lại, phần trung tâm của đề tài (rubric, chấm điểm, so khớp JD, RAG, sinh gợi ý, so sánh Zero-shot/Few-shot/RAG/Multi-agent) mới ở mức prototype và chưa có phép đo nào. Trong khi đó, mục 11 của đề cương yêu cầu đo Rubric Compliance, điểm ATS, Matching Score, mức đồng thuận với người đánh giá và chất lượng phản hồi.

Rủi ro lớn nhất: đề cương yêu cầu "ít nhất một cải tiến/đóng góp nhỏ vào thuật toán để nâng cao hiệu quả", nhưng nhóm chưa có cải tiến nào được chứng minh bằng số liệu.

•	Pointer kế thừa từ bài báo 2510.09722.

•	Fine-tune kém Qwen gốc trên CV thật: B1 48,28% so với B0 65,52%.

•	P1 hơn P0 nhưng vẫn dưới B0.

Module E dưới đây là đóng góp chính đề xuất: chấm rubric có kiểm chứng bằng chứng và cơ chế từ chối chấm.

## Bảng trạng thái

| Module | Trạng thái | Thiếu chính | Hạn xong | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · Dữ liệu & nhãn tham chiếu | Chưa có | Tập JD, cặp CV–JD, nhãn chấm của người | 23/10 | Cả nhóm |
| B · Trích xuất CV | Gần xong | Chốt cấu hình cuối, hậu xử lý, DOCX | 26/10 | Lộc |
| C · Chuẩn hóa JD | Chưa có | Bộ trích xuất JD và phép đo | 24/10 | … |
| D · So khớp CV–JD | Prototype | So khớp theo từng yêu cầu, có bằng chứng; phép đo | 27/10 | … |
| E · Rubric & chấm điểm | Prototype | Rubric 8 tiêu chí; chấm có bằng chứng và từ chối chấm | 27/10 | … |
| F · RAG & gợi ý sửa CV | Rất yếu | Kho tri thức có nguồn; truy xuất embedding; đánh giá gợi ý | 28/10 | … |
| G · So sánh chiến lược LLM | Prototype | Chạy cùng điều kiện, cùng tập, có bảng kết quả | 31/10 | … |
| H · Web & tích hợp | Chạy được | Chọn JD, chọn chiến lược, sửa trích xuất, hiển thị bằng chứng | 01/11 | Lộc + … |
| I · Đánh giá tổng thể | Chưa có | Lan truyền lỗi, 10 ca lỗi, thiên lệch | 02/11 | … |
| J · Báo cáo & slide | Chưa bắt đầu | Quyển báo cáo, khảo sát tài liệu, slide, kịch bản demo | 07/11 | Cả nhóm |

Cột "Phụ trách" để nhóm tự điền. Trong repo hiện chỉ thấy Lộc làm trích xuất và triển khai. Nếu Khải hoặc Đắc đang làm matching hay chấm điểm ở nơi khác, cần đưa mã và kết quả vào repo trước buổi họp kế tiếp.

## Quan hệ phụ thuộc

Module A là đường găng: không có tập JD, cặp CV–JD và nhãn người thì D, E, F, G không đo được gì.

| Module | Cần xong trước |
| --- | --- |
| A · Dữ liệu và nhãn tham chiếu | Không phụ thuộc; là đường găng của C, D, E, F |
| B · Trích xuất CV | Không phụ thuộc |
| C · Chuẩn hóa JD | A |
| D · So khớp CV–JD | A, B, C |
| E · Rubric và chấm điểm | A, B, D |
| F · RAG và gợi ý | A, E |
| G · So sánh chiến lược | D, E, F |
| H · Web | E, F |
| I · Đánh giá tổng thể | G |
| J · Báo cáo và slide | H, I |

# Quy tắc chung cho mọi module

•	Tách dev/test trước khi làm. Few-shot, chỉnh prompt, chỉnh trọng số và chọn ngưỡng chỉ được dùng tập dev. Tập test chỉ chạy một lần khi cấu hình đã khóa.

•	Mỗi lần chạy có cấu hình và mã băm. Lưu run_config.json gồm: model ID và phiên bản, ngày gọi API, prompt version, SHA-256 của dữ liệu đầu vào, nhiệt độ, seed. Kết quả lưu ở downstream/results/<run_id>/.

•	Không sửa nhãn theo output của mô hình. Không sửa parser, metric hay GOLD40 đã khóa. Mọi thay đổi tạo phiên bản mới.

•	Quyền riêng tư. Không commit CV, JSON có thông tin định danh hay file nhãn. Chỉ gửi CV đã che thông tin cá nhân sang dịch vụ ngoài (Groq) và phải trong phạm vi đồng ý của người cung cấp CV.

•	Báo cáo trung thực. Không dùng các từ "tốt nhất" hay "cải thiện" khi chưa có đối chứng trên cùng dữ liệu. Kết quả âm tính vẫn được báo cáo.

•	Tích hợp hàng tuần. Trước buổi họp GVHD 24 giờ, mỗi người đẩy mã và số liệu lên cùng nhánh, kèm 3 dòng changelog.

## Cấu trúc thư mục đề xuất cho phần mới

downstream/

data/

jd_v1/               JD001.txt … JD012.txt, jd_manifest.csv

jd_gold_v1/          JD001.json … (JDSchema do người gán)

pairs_v1/pairs.csv   pair_id, cv_id, jd_id, split, intended_fit

labels_v1/           rater_A.xlsx, rater_B.xlsx, FINAL.jsonl   (gitignore)

rubric/                RUBRIC_v2.md, rubric_v2.json, HUONG_DAN_CHAM.md

skills/taxonomy.py     từ điển kỹ năng và alias dùng chung

jd/extract_jd.py

matching/              keyword.py, embedding.py, llm_verify.py

scoring/               grounded_scorer.py, verify_evidence.py, aggregate.py

rag/                   kb_v1.jsonl, KB_MANIFEST.md, build_index.py, retrieve.py

feedback/generate.py

eval/                  run_strategies.py, iaa.py, score_rubric.py, score_matching.py, score_feedback.py

results/<run_id>/

tests/

# Module A. Dữ liệu JD, cặp CV–JD và nhãn tham chiếu

Trạng thái: Chưa có · đường găng

Hạn: JD và hướng dẫn chấm 16/10 · gán nhãn xong 22/10 · nhãn FINAL 23/10

Công sức: khoảng 8–10 giờ mỗi người chấm

Đề cương mục 4: thu thập bộ dữ liệu CV và Job Description, mô tả nguồn, lĩnh vực, số lượng, định dạng, tiền xử lý. Mục 11: so với "đánh giá tham chiếu của người đánh giá".

## Đã có

•	80 CV thật (60 EN, 20 VI) và 1.000 CV tổng hợp, có manifest.

•	GOLD40: 40 CV có CVSchema gold đã khóa, nằm ở annotation/gold_v2/.

•	Schema JD: JDSchema trong baseline_extraction/schema.py.

•	Công cụ gán nhãn CV: annotation_app/, gold_review_app/.

## Còn thiếu

•	Không có tập JD (cv_evaluation_web/data/jobs đang trống).

•	Không có cặp CV–JD và không có điểm chấm của người.

•	Chưa có hướng dẫn chấm rubric và chưa đo đồng thuận giữa hai người chấm.

## Cách làm

1.	Thu 12 JD: 6 Backend và 6 Frontend, mức thực tập hoặc fresher; khoảng một nửa tiếng Việt.

•	Nguồn: tin tuyển dụng công khai (ITviec, TopCV, LinkedIn, trang tuyển dụng công ty).

•	Viết lại bằng lời của nhóm, giữ nguyên các yêu cầu. Không chép nguyên văn.

•	Mỗi JD ghi một dòng trong jd_manifest.csv: jd_id, role, level, language, source_url, access_date, rewritten(yes/no), sha256.

2.	Gán JDSchema gold cho 12 JD: must_have, nice_to_have, min_experience_years, education, responsibilities, seniority_level.

•	Mỗi yêu cầu là một đơn vị nguyên tử: "Java/Spring Boot" tách thành "Java" và "Spring Boot".

•	Hai người gán độc lập, sau đó phân xử. Nhãn này dùng để đo module C.

3.	Lập 48 cặp CV–JD.

•	Chọn 24 CV từ GOLD40 (12 EN, 12 VI). Có gold CVSchema nên chấm được bằng input "oracle" để tách lỗi trích xuất ra khỏi lỗi chấm điểm.

•	Mỗi CV ghép với 2 JD: một JD cùng hướng (CV Backend + JD Backend) và một JD khác hướng. Như vậy điểm phù hợp có độ phân tán, và mỗi JD có khoảng 4 CV để tính NDCG.

•	Chia theo CV: 8 CV (16 cặp) làm dev, 16 CV (32 cặp) làm test. Ghi vào pairs.csv.

•	Báo cáo phải ghi rõ: GOLD40 đã dùng để phân tích lỗi trích xuất, nhưng nhãn chấm điểm CV–JD là nhãn mới, chưa dùng chọn hướng.

4.	Viết hướng dẫn chấm downstream/rubric/HUONG_DAN_CHAM.md theo rubric v2 ở module E.

•	Mỗi tiêu chí có mô tả neo cho các mức 0–4 và 2–3 ví dụ lấy từ cặp dev.

•	Quy tắc cho các trạng thái "không có trong CV", "không áp dụng" và "không đọc chắc".

5.	Hai người chấm độc lập 48 cặp. Mỗi cặp ghi:

•	điểm 0–4 cho từng tiêu chí, kèm dòng hoặc trường làm bằng chứng;

•	với từng yêu cầu must_have và nice_to_have của JD: met, mentioned_only, missing hoặc unclear;

•	mức phù hợp tổng thể 1–5;

•	tối đa 3 gợi ý sửa CV quan trọng nhất (dùng cho module F).

Dùng mẫu Excel có sẵn danh sách thả xuống. Người chấm không xem output của mô hình trước khi chấm xong.

6.	Đo đồng thuận và phân xử.

•	Chỉ số: Cohen's kappa có trọng số bậc hai cho từng tiêu chí 0–4; Cohen's kappa cho nhãn từng yêu cầu; Spearman cho mức phù hợp tổng thể. Script: downstream/eval/iaa.py.

•	Người thứ ba phân xử các chỗ lệch ≥ 2 mức và ghi biên bản. Kết quả là FINAL.jsonl.

Mức đồng thuận giữa người với người là trần để diễn giải kết quả của hệ thống. Một hệ thống không thể được kỳ vọng khớp với người hơn hai người khớp với nhau.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	12 JD có manifest; 12 JDSchema gold.

☐	pairs.csv có 48 cặp, chia dev/test theo CV.

☐	Hai file nhãn độc lập, báo cáo đồng thuận và FINAL.jsonl.

☐	Một trang mô tả dữ liệu cho chương "Bộ dữ liệu thực nghiệm" (CLO2.2).

# Module B. Trích xuất CV (Resume Parsing)

Trạng thái: Gần xong · cần chốt

Hạn: chốt cấu hình 24/10 · DOCX 26/10

Cần GPU: có (Colab T4) cho format_shift

Đề cương mục 1: nhận dạng và trích xuất các thành phần CV từ PDF/DOCX. Thang điểm CLO3: huấn luyện mô hình, theo dõi quá trình huấn luyện, đề xuất mô hình phù hợp.

## Đã có

•	OCR EN/VI có định tuyến; CVSchema 2.0; parser và metric đã khóa.

•	QLoRA stage 1 và stage 2; B0, B1, P0, P1 đo trên test tổng hợp, Real80 và GOLD40, có bootstrap CI.

•	Phân tích nguyên nhân fine-tune kém trên CV thật: reports/PHAN_TICH_NGUYEN_NHAN_FINE_TUNE_KEM_TREN_CV_THAT_2026-10-13.md.

•	Thí nghiệm kiểm chứng format_shift_v1 đã sẵn sàng; đã có ZIP kết quả của B0.

## Còn thiếu

•	Kết quả format_shift_v1 cho B1 và P0.

•	Cấu hình cuối cho hệ thống: hiện chưa cấu hình nào vượt Qwen gốc.

•	Hậu xử lý cho lỗi kỹ năng gộp và văn bản bị ngắt dòng.

•	Hỗ trợ DOCX.

•	Few-shot với Qwen gốc (đối chứng bắt buộc theo kế hoạch).

## Cách làm

1.	Chạy nốt format_shift_v1 với MODEL_VARIANT = adapter_stage1 rồi pointer_stage2, trong notebook training/colab/Qwen3_Format_Shift_Counterfactual_Colab.ipynb. Sau đó chấm bằng python -m training.evaluation.evaluate_format_shift --base … --adapter-stage1 … --pointer-stage2 … và điền mục 5.3 của báo cáo phân tích nguyên nhân. Hạn 17/10.

2.	Hậu xử lý cho hệ thống, đặt ở deployment, không sửa parser benchmark:

•	tách dòng "Nhóm: a, b, c" thành từng kỹ năng;

•	bỏ ký hiệu đầu dòng (•, -);

•	nối dòng bị ngắt trong summary và mô tả;

•	dừng span tại tiêu đề mục tiếp theo.

Mỗi quy tắc cần unit test riêng.

3.	So sánh các ứng viên cấu hình cuối: B0, B0 + hậu xử lý, B0 few-shot (2 ví dụ CV thật lấy ngoài GOLD40), P1 + hậu xử lý.

•	Đo trên GOLD40 với nhãn "hậu kiểm".

•	Xác nhận thêm trên 10 CV mới (5 EN, 5 VI) do hai người gán nhãn, chưa dùng chọn hướng.

•	Báo F1 tách EN/VI, tỷ lệ schema hợp lệ, token và thời gian.

4.	Quyết định trước 24/10, tùy kết quả format_shift:

•	Nếu giả thuyết đúng (shortcut định dạng) và còn GPU: huấn luyện lại một lần với dataset v2 (đa dạng tiêu đề, kỹ năng gộp, văn bản nhiều dòng, phạm vi nhãn khớp gold).

•	Nếu không: hệ thống dùng cấu hình tốt nhất ở bước 3. Fine-tune được trình bày như một thực nghiệm có kết quả âm tính, kèm phân tích nguyên nhân.

Không mở thêm vòng huấn luyện sau mốc này.

5.	DOCX: đọc bằng python-docx (đoạn văn và bảng theo thứ tự), đưa vào cùng pipeline văn bản. Cần 3 ca test: DOCX một cột, DOCX có bảng, file đổi đuôi giả.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	Mục 5.3 của báo cáo nguyên nhân có số liệu thật.

☐	Bảng so sánh các ứng viên cấu hình cuối, tách EN/VI, có khoảng tin cậy.

☐	Quyết định cấu hình cuối có lý do, ghi vào reports/PROJECT_SCOPE_AND_DECISIONS.md.

☐	Web nhận DOCX và có test.

# Module C. Chuẩn hóa và trích xuất JD

Trạng thái: Chưa có

Hạn: 24/10

Phụ thuộc: A (JD gold)

Đề cương mục 3: chuẩn hóa dữ liệu CV và Job Description; xử lý định dạng khác nhau, thiếu thông tin, dữ liệu lặp hoặc không nhất quán.

## Đã có

•	JDSchema (job_title, must_have, nice_to_have, min_experience_years, education, responsibilities, seniority_level).

•	Từ điển khoảng 60 kỹ năng (SKILL_ALIASES trong cv_evaluation_web/services/evaluator.py).

## Còn thiếu

•	Không có bộ trích xuất JD: web chỉ dò từ khóa trong văn bản JD thô.

•	Không phân biệt yêu cầu bắt buộc và yêu cầu ưu tiên.

•	Chưa có phép đo.

## Cách làm

1.	Tách từ điển kỹ năng thành module dùng chung downstream/skills/taxonomy.py: tên chuẩn, alias, nhóm (ngôn ngữ, framework, CSDL, DevOps, cloud…). Mở rộng lên khoảng 150 mục từ 12 JD và GOLD40. Web và module D dùng chung module này.

2.	Tách mục bằng quy tắc: nhận tiêu đề "Yêu cầu / Requirements / Must have", "Ưu tiên / Nice to have / Preferred / Plus", "Mô tả công việc / Responsibilities".

3.	Dùng LLM cho phần còn lại: cùng model với hệ thống, đầu ra JSON theo JDSchema, nhiệt độ 0. Kiểm tra mọi yêu cầu sinh ra có xuất hiện trong văn bản JD (sau chuẩn hóa), nếu không thì loại.

4.	Chuẩn hóa: ánh xạ alias về tên chuẩn, tách yêu cầu ghép, bỏ trùng; chuẩn hóa số năm kinh nghiệm ("1+ năm", "at least one year" → 1.0).

5.	Đo trên 12 JD gold:

•	P/R/F1 mức yêu cầu (so khớp sau chuẩn hóa);

•	độ chính xác phân loại must/nice;

•	tỷ lệ JSON hợp lệ.

Có 2 cấu hình để so sánh: chỉ quy tắc, và quy tắc + LLM.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	extract_jd.py, taxonomy.py và unit test.

☐	Bảng P/R/F1 cho 2 cấu hình trên 12 JD.

# Module D. So khớp CV–JD

Trạng thái: Prototype · chưa đo

Hạn: 27/10

Phụ thuộc: A, B, C

Đề cương mục 8: so khớp CV–JD để đánh giá mức phù hợp; có thể dùng từ khóa, biểu diễn ngữ nghĩa hoặc embedding. Mục 11: Matching Score.

## Đã có

•	MatchCV_JD&Baseline.ipynb: keyword (B1), embedding bge-m3 (B2), LLM M1–M4.

•	Web: phần "Semantic 35" là tỷ lệ kỹ năng JD có trong CV theo từ điển.

## Còn thiếu

•	Chưa so khớp theo từng yêu cầu, và chưa có bằng chứng từ CV cho mỗi yêu cầu.

•	Chưa phân biệt kỹ năng chỉ được liệt kê với kỹ năng có minh chứng trong dự án hay kinh nghiệm.

•	Chưa có phép đo so với nhãn người.

## Cách làm

1.	Đơn vị so khớp là từng yêu cầu JD. Mỗi yêu cầu nhận một trạng thái:

•	met: có trong dự án, kinh nghiệm hoặc chứng chỉ;

•	mentioned_only: chỉ nằm trong danh sách kỹ năng;

•	missing;

•	unclear.

Mỗi trạng thái đi kèm bằng chứng: đường dẫn trường CVSchema (ví dụ projects[1].technologies) và đoạn trích.

2.	Cài 4 phương pháp có cùng đầu ra:

•	K: từ khóa + alias.

•	E: embedding đa ngôn ngữ (bge-m3 hoặc multilingual-e5). Tính cosine giữa yêu cầu và từng mục CV; ngưỡng chọn trên dev.

•	L: LLM xét từng yêu cầu.

•	H: lai. K và E đề xuất ứng viên bằng chứng, LLM chỉ xác nhận hoặc bác bỏ, và bằng chứng được kiểm tra là có thật trong CV.

3.	Điểm phù hợp, trọng số khóa trên dev:

Match = 100 × (0,8 × Σmust m(r) / |must| + 0,2 × Σnice m(r) / |nice|)

•	m(r) = 1 nếu met, 0,5 nếu mentioned_only, 0 nếu missing.

•	Yêu cầu unclear không tính vào mẫu số và được báo riêng.

•	Nếu JD không có nice_to_have thì chỉ dùng must_have.

4.	Đo trên 32 cặp test, mỗi phương pháp chạy với cả CVSchema gold (oracle) và CVSchema do hệ thống trích xuất:

•	P/R/F1 trạng thái từng yêu cầu so với nhãn FINAL;

•	Spearman giữa Match và mức phù hợp 1–5 của người;

•	NDCG@3 theo từng JD;

•	độ trễ và token.

Không diễn giải cosine similarity là xác suất được tuyển. Match chỉ đo mức đáp ứng yêu cầu có bằng chứng.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	downstream/matching/ với 4 phương pháp, cùng đầu ra, có test.

☐	Bảng kết quả oracle so với trích xuất thật, cho thấy lỗi trích xuất làm giảm Match bao nhiêu.

# Module E. Rubric và chấm điểm có kiểm chứng bằng chứng

Trạng thái: Đóng góp chính đề xuất

Hạn: rubric v2 khóa 16/10 · bộ chấm 27/10

Phụ thuộc: A, D

Đề cương mục 2 và 7: rubric gồm 8 tiêu chí; tính điểm nhiều tiêu chí, xác định trọng số và cơ chế tổng hợp; chỉ rõ điểm thành phần, lý do đánh giá và đề xuất cải thiện. Lưu ý của GVHD: phải có cải tiến thuật toán.

## Đã có

•	evaluator.py: ATS 20 + Impact 30 + Semantic 35 + Tone 15, tính bằng quy tắc.

•	Kế hoạch đã viết sẵn công thức Q (điểm) và C (độ bao phủ) cùng cơ chế "cần xác minh" (mục 2.1 của Ke_hoach_nghien_cuu_KLCN029.md).

## Còn thiếu

•	Rubric trên web không khớp 8 tiêu chí của đề cương, cũng không khớp rubric 7 tiêu chí trong kế hoạch.

•	Trọng số chưa có lý do.

•	ATS cho 20/20 cả với CV hai cột bị trộn chữ (audit 07/10).

•	Q, C và bước kiểm chứng bằng chứng chưa được cài đặt.

## Rubric v2: 8 tiêu chí theo đề cương

| # | Tiêu chí (đề cương) | Trọng số khởi điểm | Nguồn chấm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấu trúc và hình thức trình bày | 10 | Phân tích PDF (mục, thứ tự, độ dài) + LLM |
| 2 | Nội dung chuyên môn phù hợp CNTT | 10 | LLM + bằng chứng |
| 3 | Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ | 15 | Taxonomy + LLM; kỹ năng có ngữ cảnh sử dụng được điểm cao hơn |
| 4 | Chất lượng mô tả dự án | 15 | LLM + bằng chứng |
| 5 | Kinh nghiệm làm việc hoặc thực tập | 10 | LLM; với vị trí thực tập, dự án có thể thay thế theo quy tắc chốt trước |
| 6 | Chứng chỉ, thành tích, hoạt động liên quan | 5 | Quy tắc + LLM |
| 7 | Khả năng đáp ứng ATS | 10 | Phân tích PDF, xác định, có trạng thái "cần xác minh" |
| 8 | Mức phù hợp với JD | 25 | Kết quả module D, ánh xạ sang 0–4 |

Trọng số trên chỉ là điểm khởi đầu và chỉ được chỉnh trên 16 cặp dev, có ghi lý do. Không gọi tiêu chí 7 là "điểm ATS chuẩn" vì không có thước đo ATS chung để đối chiếu.

Ví dụ mô tả neo cho tiêu chí 4 (mô tả dự án):

•	0: không có dự án;

•	1: chỉ có tên dự án;

•	2: có vai trò hoặc công nghệ nhưng không nêu việc đã làm;

•	3: có vai trò, công nghệ và đầu việc cụ thể;

•	4: như mức 3, thêm kết quả đo được hoặc sản phẩm kiểm chứng được (link, người dùng, số liệu).

Viết mô tả neo tương tự cho cả 8 tiêu chí.

## Thuật toán đề xuất (phần đóng góp)

Mỗi tiêu chí trả về một bản ghi có cấu trúc. Bản ghi này cũng là hợp đồng đầu ra chung cho mọi chiến lược ở module G:

{

"criterion": "project_quality",

"applicability": 1.0,                 // a_i: theo vị trí/cấp độ, quy tắc chốt trước

"status": "scored",                   // scored | missing_in_cv | needs_verification

"score": 3,                           // 0–4, null nếu needs_verification

"evidence": [

{"field": "projects[0].details", "quote": "Built REST API with Spring Boot …"}

],

"reason": "Có vai trò, công nghệ, đầu việc; chưa có kết quả đo được.",

"suggestion_ids": ["s2"]

}

1.	Kiểm chứng bằng chứng (verify_evidence.py):

•	Mỗi quote phải là chuỗi con, sau chuẩn hóa, của đúng trường CV được trỏ tới.

•	Bằng chứng không tồn tại bị loại.

•	Nếu điểm > 0 mà không còn bằng chứng hợp lệ nào: chấm lại một lần, chỉ cho tiêu chí đó. Nếu vẫn không có bằng chứng thì chuyển sang needs_verification.

2.	Phân biệt "thiếu thật" với "đọc lỗi".

•	Nếu bộ trích xuất báo lỗi (schema không hợp lệ, phát hiện bố cục hai cột, OCR tin cậy thấp, mục bị rỗng bất thường so với độ dài văn bản) thì tiêu chí liên quan nhận needs_verification, không chấm 0.

•	Nếu văn bản đọc tốt mà không có nội dung thì nhận missing_in_cv và điểm 0.

3.	Tổng hợp có độ bao phủ:

Q = 100 × Σ(wi·ai·vi·si) / (4 × Σ(wi·ai·vi))    C = Σ(wi·ai·vi) / Σ(wi·ai)

•	vi = 1 khi tiêu chí chấm được, 0 khi needs_verification.

•	Chỉ hiển thị điểm tổng khi C ≥ 0,80 và các tiêu chí bắt buộc (3, 4 hoặc 5, 8) đều chấm được. Ngược lại, chỉ hiển thị điểm thành phần kèm danh sách cần người dùng kiểm tra.

•	Ngưỡng 0,80 khóa trên dev.

4.	Sửa tiêu chí ATS trong pdf_extractor.py và evaluator.py: khi phát hiện nhiều cột hoặc thứ tự đọc không chắc, tiêu chí 7 nhận needs_verification thay vì giữ 20/20.

## Đo và ablation

| Cấu hình | Mô tả |
| --- | --- |
| P | Đầy đủ: rubric v2 + kiểm chứng bằng chứng + từ chối chấm + áp dụng theo vị trí |
| P − bằng chứng | Bỏ bước kiểm chứng bằng chứng |
| P − từ chối chấm | Bỏ needs_verification, mọi tiêu chí đều bị chấm |
| P − áp dụng | ai = 1 cho mọi tiêu chí |
| Direct | Cùng LLM, cùng rubric, cho điểm trực tiếp, không bắt buộc bằng chứng |

•	Đồng thuận với người: MAE từng tiêu chí, kappa có trọng số bậc hai, Spearman cho điểm tổng.

•	Tỷ lệ bằng chứng hợp lệ (tự động) và tỷ lệ bằng chứng thực sự hỗ trợ nhận xét (người kiểm tra 50 mẫu ngẫu nhiên). Đây là phép đo cho giả thuyết H1.

•	Rubric Compliance: tỷ lệ output đủ 8 tiêu chí, điểm trong khoảng cho phép, có lý do và bằng chứng.

•	Phép thử H3: tạo 10 biến thể "đọc lỗi" (trộn thứ tự hai cột, cắt mất nửa phần kinh nghiệm) và 10 biến thể "thiếu thật" (xóa hẳn mục khỏi CV). Kỳ vọng: P đánh dấu cần xác minh ở nhóm đọc lỗi và chấm 0 ở nhóm thiếu thật. Có thể dùng lại cách làm của training/evaluation/format_shift.py.

•	Ổn định: độ lệch chuẩn của điểm qua 3 lần chạy trên 16 cặp.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	RUBRIC_v2.md và rubric_v2.json đã khóa (tiêu chí, trọng số, mô tả neo, quy tắc áp dụng).

☐	grounded_scorer.py, verify_evidence.py, aggregate.py và unit test.

☐	Bảng ablation trên 32 cặp test, có khoảng tin cậy bootstrap theo CV.

# Module F. Kho tri thức RAG và sinh gợi ý sửa CV

Trạng thái: Rất yếu

Hạn: kho tri thức 22/10 · đánh giá 28/10

Phụ thuộc: E

Đề cương mục 6: xây dựng cơ sở tri thức từ hướng dẫn viết CV, tiêu chuẩn ATS, yêu cầu tuyển dụng CNTT và JD; áp dụng RAG để truy xuất, nâng cao tính nhất quán và khả năng giải thích của phản hồi. Mục 11: tính đầy đủ, nhất quán, khả năng giải thích của phản hồi.

## Đã có

•	llm_matching.py: 4 đoạn "rubric nội bộ", truy xuất bằng đếm token trùng.

•	Notebook: kho tri thức trích dẫn "Google XYZ / Harvard / STAR" nhưng chưa có nguồn, ngày truy cập hay phiên bản.

•	Web đã thu đánh giá hài lòng 1–5 sao kèm góp ý.

## Còn thiếu

•	Kho tri thức có nguồn kiểm chứng được.

•	Truy xuất bằng embedding và phép đo truy xuất.

•	Kiểm tra gợi ý không bịa thông tin.

•	So sánh có RAG với không RAG (giả thuyết H2).

## Cách làm

1.	Xây kho tri thức kb_v1.jsonl, khoảng 60–80 đoạn, mỗi đoạn tối đa 120 từ, viết tóm tắt bằng lời của nhóm. Bốn nhóm nguồn:

•	Hướng dẫn viết CV của trung tâm hướng nghiệp đại học (Harvard, MIT…).

•	Hướng dẫn về khả năng đọc máy của CV.

•	Yêu cầu năng lực Backend/Frontend, ví dụ roadmap.sh và báo cáo thị trường IT Việt Nam.

•	Rubric v2 và mô tả neo của nhóm.

Mỗi đoạn có các trường: id, source_title, url, access_date, language, criterion_tags, role_tags, text, version. Danh sách nguồn lưu ở KB_MANIFEST.md.

2.	Truy xuất lai: BM25 kết hợp embedding đa ngôn ngữ (cùng model với module D), lấy top-k = 3–5.

•	Truy vấn ghép từ: tiêu chí bị điểm thấp, lý do, vị trí và cấp độ của JD.

•	Đo bằng Recall@3 trên 20 truy vấn có gán sẵn đoạn liên quan (chỉ dùng tập dev).

3.	Sinh gợi ý theo từng tiêu chí điểm thấp. Mỗi gợi ý gồm:

•	vấn đề;

•	bằng chứng là đoạn trích từ CV;

•	việc cần làm;

•	câu viết lại mẫu, dùng chỗ trống như [số liệu thật] thay vì tự đặt số;

•	kb_id của nguồn tri thức.

4.	Chặn bịa thông tin:

•	So câu viết lại với CV gốc. Nếu xuất hiện kỹ năng (theo taxonomy), con số, tên công ty hay tên dự án không có trong CV thì gắn cờ và thay bằng chỗ trống.

•	Nội dung truy xuất không bao giờ được biến thành thành tích của ứng viên.

5.	Đánh giá trên 32 cặp test:

•	Tự động: tỷ lệ bịa thông tin, tỷ lệ trích dẫn hợp lệ.

•	Người chấm mù (không biết gợi ý đến từ có RAG hay không RAG) cho điểm 1–5 về độ đúng, độ cụ thể, tính khả thi, không bịa; và chọn bên tốt hơn trong từng cặp so sánh.

•	Độ phủ: tỷ lệ 3 gợi ý quan trọng của người (module A) được hệ thống nêu ra.

•	Đánh giá sao trên web chỉ là bằng chứng phụ: người dùng tự chọn tham gia, phải ghi rõ cỡ mẫu.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	kb_v1.jsonl và KB_MANIFEST.md có nguồn, ngày truy cập, phiên bản.

☐	Recall@3 của truy xuất; bảng so sánh có RAG với không RAG; tỷ lệ bịa thông tin.

# Module G. So sánh chiến lược Zero-shot, Few-shot, RAG, Multi-agent

Trạng thái: Prototype · chưa cùng điều kiện

Hạn: chạy xong 31/10

Phụ thuộc: D, E, F

Đề cương mục 4 và 10: xây dựng, thực nghiệm và so sánh Zero-shot, Few-shot, RAG hoặc Multi-agent trong cùng điều kiện thực nghiệm.

## Đã có

•	Notebook M1 (zero-shot), M2 (few-shot), M3 (RAG), M4 (HR, Tech Lead, Critic) trên Groq qwen/qwen3.8-27b.

•	Mã M1–M3 trong cv_evaluation_web/services/llm_matching.py, nhưng app.py chưa gọi đến.

## Còn thiếu

•	Chưa chạy trên cùng tập cặp, cùng model, cùng rubric và cùng hợp đồng đầu ra.

•	Chưa có bảng so sánh, chưa đo độ ổn định và chi phí.

## Cách làm

1.	Chọn một LLM duy nhất cho mọi chiến lược và ghi model ID cùng ngày chạy. Có hai lựa chọn:

•	(a) Qwen3-4B-Instruct chạy cục bộ qua llama-server (cùng runtime với web): miễn phí, CV không rời máy, nhưng chậm.

•	(b) Groq 27B: nhanh, nhưng chỉ được gửi CVSchema đã che thông tin cá nhân và trong phạm vi đồng ý; model đang ở bản preview nên có thể thay đổi.

Không trộn hai model trong cùng một bảng so sánh.

2.	Cố định điều kiện: cùng 32 cặp test, cùng CVSchema đầu vào (chạy cả oracle và trích xuất thật), rubric v2, hợp đồng đầu ra của module E, nhiệt độ 0. Ví dụ few-shot chỉ lấy từ cặp dev.

3.	Các chiến lược:

| Mã | Chiến lược |
| --- | --- |
| S0 | Quy tắc (baseline không dùng LLM): keyword + rubric cố định |
| M1 | Zero-shot theo rubric |
| M2 | Few-shot, 2–3 ví dụ từ dev |
| M3 | M2 + RAG từ kb_v1 |
| M4 | Multi-agent: agent chấm cấu trúc/ATS/văn phong, agent chấm kỹ năng/dự án/JD, agent phản biện kiểm tra bằng chứng và tổng hợp |
| P | Phương pháp đề xuất ở module E, đặt trên M3 |

4.	Script downstream/eval/run_strategies.py:

•	Chạy tiếp được khi bị ngắt giữa chừng.

•	Lưu raw output, số token, độ trễ, số lần gọi model.

•	Chạy lặp 3 lần trên 16 cặp để đo độ ổn định.

5.	Bảng kết quả, mỗi chiến lược một dòng:

•	MAE và kappa từng tiêu chí, Spearman điểm tổng;

•	F1 so khớp yêu cầu;

•	tỷ lệ bằng chứng hợp lệ;

•	Rubric Compliance;

•	độ lệch chuẩn qua 3 lần chạy;

•	độ trễ p50/p95, token, số lần gọi, chi phí.

Kèm khoảng tin cậy 95% (bootstrap theo CV) cho chênh lệch giữa P và M3, và giữa M3 và M2.

Ước lượng khối lượng: 6 chiến lược × 32 cặp × 2 loại đầu vào, cộng phần chạy lặp, vào khoảng 450–500 lần gọi. Với Qwen 4B trên laptop GTX 1650, tính khoảng 1 phút mỗi lần, cần chạy qua đêm 1–2 lần hoặc chạy trên Colab T4.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	Thư mục results/<run_id>/ cho mỗi chiến lược, có cấu hình và mã băm.

☐	Một bảng tổng hợp và một đoạn kết luận ứng với câu hỏi nghiên cứu 3.

# Module H. Hệ thống web và tích hợp

Trạng thái: Đang chạy · cần bổ sung

Hạn: 01/11 (đóng băng tính năng)

Phụ thuộc: B, E, F

Đề cương mục 10: hệ thống cho phép tải CV, nhập hoặc lựa chọn JD, hiển thị thông tin trích xuất, điểm theo tiêu chí, mức phù hợp và phản hồi cải thiện. Thang điểm CLO4: triển khai trên dữ liệu thực tế.

## Đã có

•	Flask web trên Render; API trích xuất chạy trên laptop qua Cloudflare tunnel.

•	Hàng đợi có thời gian chờ ước tính, đồng thuận dữ liệu, rút dữ liệu, đánh giá sao, trang quản trị, xuất Excel.

•	Hướng dẫn chạy: deployment/home_api/, DEPLOY_HOME_TUNNEL.md.

## Còn thiếu

•	Chưa có danh sách JD mẫu để chọn; mới chỉ nhập văn bản.

•	Chưa chọn được chiến lược chấm (S0, M1–M3, P).

•	Chưa sửa được kết quả trích xuất trước khi chấm.

•	Chưa hiển thị bảng yêu cầu JD kèm bằng chứng, chưa có trạng thái "cần xác minh".

•	Chưa nhận DOCX.

## Cách làm

1.	Thư viện JD: nạp 12 JD của module A; người dùng chọn từ danh sách hoặc dán JD riêng.

2.	Chọn chiến lược trên giao diện (mặc định là P). Gọi LLM ở worker bất đồng bộ như phần trích xuất hiện có. Ẩn M4 nếu dễ quá thời gian chờ.

3.	Bước "Kiểm tra trích xuất" giữa trích xuất và chấm: form sửa nhanh kỹ năng, tóm tắt, dự án; bấm "Chấm lại".

4.	Trang kết quả hiển thị:

•	8 tiêu chí với điểm 0–4, trạng thái, lý do và đoạn trích bằng chứng;

•	bảng yêu cầu JD với trạng thái met / mentioned_only / missing;

•	độ bao phủ C, và chỉ hiện điểm tổng khi đủ ngưỡng;

•	gợi ý kèm nguồn tri thức.

5.	Gắn chiến lược đã dùng vào bản ghi đánh giá sao, để trang quản trị tách được mức hài lòng theo chiến lược.

6.	Kiểm thử trước bảo vệ: CV EN dạng chữ, CV VI dạng chữ, CV EN scan, CV hai cột, DOCX. Quay video demo dự phòng, vì laptop hoặc tunnel có thể không ổn định hôm bảo vệ.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	Năm luồng demo chạy được trên bản triển khai, có ảnh chụp cho báo cáo.

☐	Test tự động cho các route mới; video demo dự phòng.

# Module I. Đánh giá tổng thể, phân tích lỗi, thiên lệch và quyền riêng tư

Trạng thái: Chưa có

Hạn: 02/11

Phụ thuộc: G

Đề cương mục 12: phân tích các trường hợp đánh giá chưa chính xác; thảo luận rủi ro thiên lệch, quyền riêng tư và giới hạn. Hệ thống chỉ hỗ trợ tham khảo.

## Cách làm

1.	Lan truyền lỗi: so kết quả của P với đầu vào oracle và với đầu vào trích xuất thật trên cùng 32 cặp. Chỉ ra phần sai lệch điểm do lỗi trích xuất gây ra, và tiêu chí nào bị ảnh hưởng nhiều nhất.

2.	10 ca lỗi đại diện, phân loại theo các nhóm: mất văn bản hoặc sai thứ tự đọc, nhầm mục, suy diễn kỹ năng, thiếu bằng chứng JD, nhận xét không đúng nguồn, gợi ý bịa thông tin, bất đồng giữa người chấm. Mỗi ca ghi nguyên nhân và hướng xử lý. Không chép văn bản CV thật vào báo cáo; diễn đạt lại và ẩn danh.

3.	Kiểm tra thiên lệch bằng phép thử đối chứng trên 16 CV:

•	đổi tên trường đại học (công lập / tư thục / không nêu);

•	đổi ngôn ngữ trình bày nếu có bản EN và VI của cùng CV;

•	thêm hoặc bỏ ảnh và thông tin cá nhân.

Kỳ vọng |Δ điểm tổng| ≈ 0. Báo trung bình và trường hợp lớn nhất. Không kết luận về công bằng theo nhóm nhân khẩu học vì dữ liệu không đủ.

4.	Quyền riêng tư: lập checklist thực tế gồm luồng đồng thuận, thời gian xóa tệp, rút dữ liệu, che thông tin trước khi gọi API ngoài, không log CV gốc, phạm vi lưu trữ. Ghi rõ giới hạn của tunnel tạm thời và hạ tầng miễn phí.

## Đầu ra và tiêu chí xong

☐	Bảng lan truyền lỗi; 10 ca lỗi; bảng kiểm tra thiên lệch; checklist quyền riêng tư.

# Module J. Quyển báo cáo, khảo sát tài liệu và slide

Trạng thái: Chưa bắt đầu

Hạn: bản nháp đủ chương 04/11 · bản cuối 07/11 · nộp 08/11

Thang điểm: CLO1.1 tổng quan và khảo sát (1,25đ), CLO1.2 cơ sở lý thuyết (0,75đ), CLO2.1 mô tả thuật toán (0,5đ), CLO2.2 dữ liệu (0,5đ), CLO3 cài đặt và thực nghiệm (4,0đ), CLO4 triển khai thực tế (0,75đ), CLO5 nội dung, hình thức, slide (1,5đ), CLO6 kế hoạch, thái độ (0,75đ).

## Khung chương gắn với thang điểm

| Chương | Nội dung | CLO | Nguồn có sẵn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tổng quan | Lý do, mục tiêu, khảo sát công trình liên quan, đối tượng, phương pháp, độ đo; kế hoạch và phân công | 1.1, 6 | Đề cương, Ke_hoach_nghien_cuu_KLCN029.md |
| 2. Cơ sở lý thuyết | LLM, QLoRA, OCR, Resume Parsing, Prompting, RAG, embedding, LLM chấm điểm, các độ đo; mỗi khái niệm có ví dụ | 1.2 | reports/phan_tich_bai_bao_2510_09722… |
| 3. Phương pháp đề xuất | Kiến trúc tổng thể, rubric v2, thuật toán chấm có bằng chứng, so khớp, RAG, sinh gợi ý; ưu và nhược điểm | 2.1 | Module C–F |
| 4. Dữ liệu | CV thật, CV tổng hợp, GOLD40, JD, cặp CV–JD, quy trình gán nhãn, đồng thuận | 2.2 | BAO_CAO_TONG_HOP_DU_LIEU…, module A |
| 5. Thực nghiệm | Huấn luyện và theo dõi huấn luyện; trích xuất B0/B1/P0/P1; format_shift; JD; so khớp; chấm điểm và ablation; RAG; so sánh chiến lược; đề xuất mô hình | 3 | Module B, C–G |
| 6. Ứng dụng và triển khai | Chức năng, giao diện, kiến trúc triển khai, kết quả trên CV thật, phản hồi người dùng | 3, 4 | Module H, deployment/ |
| 7. Kết luận | Trả lời 4 câu hỏi nghiên cứu, kết luận H1–H3, phân tích lỗi, thiên lệch, giới hạn, hướng phát triển | 3 | Module I |

## Cách làm

1.	Khảo sát tài liệu: hiện mới có bài 2510.09722 về trích xuất. Cần đọc và tóm tắt 3 tài liệu tham khảo của đề cương (Gan et al. 2024; Vaishampayan et al. 2025; Skondras et al. 2025) cùng 4–6 bài về LLM chấm điểm, RAG và so khớp CV–JD.

•	Lập bảng so sánh: bài toán, dữ liệu, phương pháp, độ đo, kết quả, giới hạn, điểm nhóm kế thừa.

•	Không dùng kết quả của bài báo như thể là kết quả của nhóm.

2.	Mỗi quyết định kỹ thuật trình bày theo chuỗi: vấn đề → phương án thay thế → bằng chứng → ràng buộc → lựa chọn → thực nghiệm kiểm chứng → giới hạn (theo reports/PROJECT_SCOPE_AND_DECISIONS.md).

3.	Đóng góp phải nêu rõ phạm vi:

•	(1) Chấm rubric có kiểm chứng bằng chứng và từ chối chấm: đóng góp chính, chỉ được gọi là cải tiến nếu bảng ablation ủng hộ.

•	(2) Kết quả âm tính có kiểm chứng nhân quả về fine-tune trên dữ liệu tổng hợp.

•	(3) Hậu xử lý trích xuất, nếu vượt B0.

•	Pointer ghi là kế thừa.

4.	Slide khoảng 15–20 trang và kịch bản demo 5 phút, kèm video dự phòng. Diễn thử ít nhất một lần với GVHD trước 08/11.

5.	Bằng chứng tiến độ (CLO6): gom biên bản họp tuần, changelog và phân công vào phụ lục.

# Lịch 4 tuần còn lại

| Tuần | Việc phải xong | Cổng kiểm tra cuối tuần |
| --- | --- | --- |
| 9 13–19/10 | • A: 12 JD, JDSchema gold, pairs.csv, rubric v2 và hướng dẫn chấm (16/10); bắt đầu chấm. • B: format_shift B1 và P0 (17/10); hậu xử lý. • C: taxonomy. • F: thu nguồn cho kho tri thức. • J: phân công chương, khảo sát tài liệu. | Rubric v2 đã khóa; hai người đang chấm; mục 5.3 có số liệu |
| 10 20–26/10 | • A: xong chấm, đo đồng thuận, FINAL (23/10). • B: chốt cấu hình (24/10), DOCX. • C: xong. • D, E: cài đặt và chỉnh trên dev. • F: kb_v1 và truy xuất. • J: viết chương 1, 2, 4. | Mọi chiến lược chạy được trên 16 cặp dev với cùng hợp đồng đầu ra |
| 11 27/10–02/11 | • G: khóa cấu hình, chạy test một lần (31/10). • E: ablation. • F: người chấm mù đánh giá gợi ý. • H: tích hợp, đóng băng tính năng (01/11). • I: lan truyền lỗi, 10 ca lỗi, thiên lệch. • J: viết chương 3, 5, 6. | Đủ bảng kết quả; demo 5 luồng chạy được |
| 12 03–08/11 | • J: bản nháp đủ chương (04/11), chương 7, slide, video demo, rà định dạng (07/11). • Nộp 08/11. | Diễn thử với GVHD |

Nếu trễ: giữ nguyên A, E, G vì đây là phần đề cương chấm nặng nhất. Thu hẹp theo thứ tự sau:

1.	Bỏ M4 multi-agent khỏi bảng chính, chỉ trình bày như thử nghiệm.

2.	Giảm còn 32 cặp tổng (8 dev, 24 test).

3.	Bỏ huấn luyện lại ở module B.

4.	Bỏ DOCX.

Ghi rõ quy mô thực trong báo cáo; không bù bằng dữ liệu tổng hợp.